УТВЕРЖДАЮ

Мэр города Омска

__________________ В.В. Двораковский

«____»________________2015 года

Блок-схема

этапов работ по  внесению изменений в документацию по планировке территории города Омска

Разработка проекта межевания территории,  внесение изменений в проект планировки, проект межевания  территории (в случае необходимости).

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Органы, обеспечивающие реализацию мероприятия в соответствии с действующим законодательством |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение заинтересованного лица в Администрацию города Омска о подготовке проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки (в случае необходимости) |  | Заказчик - инвестор |
| 2 | Заключение договоров с организациями на выполнение работ по подготовке проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки (в случае необходимости). Определение объема финансирования работ | определяет заказчик-инвестор | Заказчик - инвестор |
| 3 | Подготовка и принятие распоряжения департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска «О подготовке проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки» ( в случае необходимости) | 2-4 недели | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |
| 4 | Подготовка проекта межевания территории и внесение изменений в проект планировки ( в случае необходимости) | определяет заказчик-инвестор | Заказчик - инвестор |
| 5 | Подготовка и принятие постановления Администрации города Омска «О проведении публичных слушаний по подготовке проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки» (в случае необходимости) (далее – Постановление) | 2-4 недели со дня представления заказчиком – инвестором документации по планировке территории | Администрация города Омска, департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |
| 6 | Проведение публичных слушаний по вопросу подготовки проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки (в случае необходимости) | 1 месяц с даты принятия Постановления | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |
| 7 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по вопросу подготовки проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки (в случае необходимости) (далее – заключение) | 2 недели со дня проведения публичных слушаний | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, департамент информационной политики Администрации города Омска |
| 8 | Подготовка и принятие постановления Администрации города Омска «Об утверждении проекта межевания территории и внесении изменений в проект планировки» ( в случае необходимости) | 2-4 недели после опубликования заключения | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска |

Согласовано:

| Первый заместитель Мэра города Омска ____________________А.А. Поповцев ____ ________________2015 года |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, главного архитектора города Омска ____________________Е.И. Зоммер ____ ________________2015 года | Исполняющий обязанности директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска ______________В.В. Поморгайло ____ ________________2015 года |
| Директор департамента городской экономической политики Администрации города Омска _________________Г.С. Айтхожина ____ ________________2015 года |  |