# Утвержден

президиумом Совета

при Президенте Российской Федерации

по стратегическому развитию

и национальным проектам

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)

ПАСПОРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

## 1. Основные положения

| Краткое наименование национального проекта | Жилье и городская среда | Срок начала и окончания | 01.10.2018 - 31.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор национального проекта | В.Л. Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |
| Руководитель национального проекта | В.В. Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| Администратор национального проекта | Статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

## 2. Цели, целевые и дополнительные показатели

национального проекта

| N п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель | Уровень контроля | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов | Совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, % <1> | Совет | 10,6 | 01.01.2018 | 9,5 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 7,9 |
| 1.2. | Количество предоставленных ипотечных кредитов, млн. ед. | Президиум Совета | 1,1 | 01.01.2018 | 1,53 | 1,56 | 1,57 | 1,6 | 1,77 | 2,05 | 2,26 |
| 1.3. | Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей | Совет | - | - | - | 68,9 | 75,2 | 81,5 | 87,8 | 87,9 | 88 |
| 1.4 | Объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке, млн. ед. | Президиум Совета | - | - | 0,50 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,78 | 0,98 | 1,10 |
| 1.5 | Количество действующих договоров долевого участия: | Президиум Совета | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | - без счетов эскроу, тыс. ед.; | Президиум Совета | - | - | 682 | 653 | 513 | 71 | 35 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | - по счетам эскроу, тыс. ед. | Президиум Совета | - | - | 7 | 34 | 220 | 635 | 664 | 878 | 1014 |
| 2. | Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров <2> | Совет | 79,2 | 01.01.2018 | 86 <*> | 88 | 98 | 94 | 104 | 112 | 120 |
| 2.1. | Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров | Президиум Совета | 46,2 | 01.01.2018 | 49,7 <*> | 54,8 | 64,9 | 60 | 68,3 | 74,8 | 80,0 |
| 2.1.1. | Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования в год, млн. кв. метров | Президиум Совета | 16,3 | 01.01.2018 | 23,6 | 27,7 | 31,7 | 31,5 | 40,9 | 47,1 | 53,0 |
| 2.2. | Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед. | Президиум Совета | - | - | 86 | 88 | 81 | 87 | 92 | 97 | 104 |
| 2.3. | Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед. | Президиум Совета | - | - | 47 | 42 | 52 | 45 | 40 | 35 | 28 |
| 2.4 | Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта жилищного строительства в эксплуатацию, рабочих дней | Президиум Совета | 7 | 01.01.2018 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.5. | Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни | Президиум Совета | 45 | 01.01.2018 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.6. | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед., | Президиум Совета | 96 | 01.01.2018 | 96 | 94 | 90 | 84 | 82 | 82 | 82 |
| 2.6.1 | в том числе предоставляемых в электронном виде, ед. | Президиум Совета | - | - | - | 14 | 31 | 42 | 57 | 67 | 82 |
| 2.7. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га | Президиум Совета | - | - | 41,3 | 40,0 | 41,4 | 43,6 | 46,3 | 50,1 | 50,3 |
| 3. | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза | Совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, % | Президиум Совета | N <3> | 01.01.2019 | N | N + 2% | N + 5% | N + 10% | N + 15% | N + 20% | N + 30% |
| 3.2. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, % | Президиум Совета | - | 01.01.2019 | 20% | 25% | 30% | 40% | 45% | 50% | 60% |
| 3.3. | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. <4> | Президиум Совета | - | - | 3700 | 5000 | 10200 | 15400 | 20600 | 25800 | 31000 |
| 3.4. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом <5> | Президиум Совета | - | - | - | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 |
| 4. | Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов | Совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Президиум Совета | 5% | 01.01.2018 | 6% | 9% | 12% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| 5. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, млн. кв. м нарастающим итогом | Президиум Совета | 2,72 <**> | 31.12.2017 | - | 0,14 | 1,14 | 2,14 | 3,44 <***> | 6,49 <***> | 9,54 |
| 5.2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом | Президиум Совета | 173,18 <**> | 31.12.2017 | - | 8,2 | 62,8 | 117,4 | 189,5 <****> | 360,2 <****> | 530,9 <****> |

--------------------------------

<*> Показатель будет уточнен по итогам 2018 года.

<**> По данным годовых отчетов субъектов Российской Федерации за 2017 год о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.

<***> Объемы расселения могут уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы включительно.

<****> Количество расселяемых граждан может быть уточнено по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы включительно.

## 3. Структура национального проекта

| N п/п | Наименование федерального проекта | Сроки реализации | Куратор федерального проекта | Руководитель федерального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ипотека | 01.10.2018 - 31.12.2024 | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации | А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 2. | Жилье | 01.10.2018 - 31.12.2024 | В.Л. Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 3. | Формирование комфортной городской среды | 01.10.2018 - 31.12.2024 | В.Л. Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 4. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 01.10.2018 - 31.12.2024 | В.Л. Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

## 4. Задачи и результаты национального проекта

### 4.1. Федеральный проект "Ипотека"

| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них |
| 1.1. | Разработан банковский продукт проектного финансирования с использованием счетов эскроу | 01.10.2018 | А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России |
| 1.2. | Принят рекомендательный стандарт ипотечного кредитования, устанавливающий единые принципы для кредитных организаций | 31.01.2019 | А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России |
| 1.3. | Внесено изменение в законодательство Российской Федерации в части установления залога прав требования участника долевого строительства и включения обеспеченных таким залогом прав требований в ипотечное покрытие облигаций | 31.12.2019 | И.Э. Торосов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| 1.4. | Внедрено регулирование Банка России, направленное на пересмотр подходов по формированию резервов кредитными организациями при предоставлении кредитов застройщикам с учетом перехода на проектное финансирование | 01.04.2019 | Банк России, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 1.5. | Внедрено регулирование Банка России для установления льготного риск-веса по кредитам застройщикам с поручительством (гарантией) единого института развития в жилищной сфере | 01.04.2019 | Банк России, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 1.6. | Обеспечен переход от строительства жилья с использованием средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, к банковскому кредитованию и иным формам финансирования, минимизирующим риск для граждан | 01.07.2019 | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России |
| 1.7. | Разработан механизм гарантирования, предусматривающий предоставление поручительства, выдачу независимой гарантии единым институтом развития в жилищной сфере | 02.09.2019 | А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, при участии Банка России |
| 1.8. | Внесено изменение в законодательство Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования эмиссии ценных бумаг, в рамках которого разрешается регистрация выпусков облигаций с ипотечным покрытием биржей | 28.12.2019 | А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| 1.9. | Проанализировано действующее законодательство и подготовлены предложения с целью обслуживания заемщика в электронном формате (от выдачи кредита до регистрации недвижимости), проведены первые пилотные сделки | 31.12.2019 | В.В. Абрамченко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при участии Банка России |
| 1.10. | Повышена привлекательность ипотечных ценных бумаг для инвесторов с поручительством АО "ДОМ.РФ" (отнесение ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института развития в жилищной сфере к классу высоколиквидных активов с низким риском при расчете нормативов и к I категории качества при формировании резервов, а также смягчение ограничений для участия институциональных инвесторов на рынке ипотечных ценных бумаг) | 01.07.2020 | Банк России, А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" |
| 1.11. | Рынок ипотеки переведен в электронный формат | 31.12.2022 | В.В. Абрамченко, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации - Руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации, Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при участии Банка России |
| 1.12. | Обеспечена выдача 1,13 млн ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке | 31.12.2024 | При участии Банка России, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", А.В. Моисеев, заместитель Министра финансов Российской Федерации |

### 4.2. Федеральный проект "Жилье"

| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья |
| 1.1. | Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 15.12.2018, далее ежегодно | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С. Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.2. | Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 15.12.2018, далее ежегодно | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С. Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.3. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 20.01.2019, далее ежегодно | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С. Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.4. | Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 01.02.2019 | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ю.С. Гордеев, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.5. | Проведена актуализация не менее 250 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве | 01.02.2021 | Д.А. Волков, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.6. | Принято не менее 130 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве | 01.02.2022 | Д.А. Волков, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.7. | Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах <6> | 31.12.2024 | В.Л. Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации |
| 1.8. | Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства <7> | 01.02.2021 | В.Л. Евтухов, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации |
| 2. | Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства |
| 2.1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство | 31.12.2021 | статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |
| 2.2. | Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" | 01.07.2022 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заместитель Министра энергетики Российской Федерации М.В. Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2.2.1. | Утверждена "дорожная карта" перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" | 30.12.2018 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, М.В. Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2.2.2. | Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства, осуществляемые исключительно в электронной форме | 01.07.2020 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, М.В. Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2.2.3. | Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве, и их перевода в электронный вид | 31.12.2020 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, М.В. Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2.2.4. | Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного строительства с порталом госуслуг, единой системой идентификации и аутентификации, региональными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, единым государственным реестром недвижимости | 31.01.2021 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, М.В. Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2.2.5. | Приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие единые требования государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве, и их перевода в электронный вид, а также формы документов, необходимых для оказания таких услуг | 01.02.2021 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заместитель Министра энергетики Российской Федерации, М.В. Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
| 2.2.6. | Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства осуществляются в электронном виде | 31.12.2021 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 3. | Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение |
| 3.1. | Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий | 31.12.2018 | статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 3.2. | Разработан методический документ "Стандарт комплексного развития территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского планирования | 01.04.2019 | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" |
| 3.3. | Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на реализацию методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" | 31.12.2019 | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" |
| 3.4. | Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках | 31.12.2019 | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" |
| 3.5. | Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" <8> | 30.07.2021 | Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" |
| 4. | Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства |
| 4.1. | Реализованы мероприятия по развитию и поддержке высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства | 31.12.2024 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 4.2. | Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства | 31.12.2024 | А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ", Н.Е. Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

### 4.3. Федеральный проект "Формирование комфортной

городской среды"

| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды |
| 1.1. | Актом Правительства Российской Федерации утверждена методика формирования индекса качества городской среды, включающая в себя отдельные параметры измерения благоустроенности муниципальных образований, понятия "благоприятная среда" и "неблагоприятная среда", индикаторы доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятия по синхронизации выполняемых в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с мероприятиями федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 01.03.2019 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.2. | Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства | 31.12.2018 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.3. | Сформирован и опубликован индекс качества городской среды <3> (по отношению к предыдущему году) | 01.11.2019, далее ежегодно до 2024 года | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, А.А. Плутник, Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" |
| 1.4. | Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.04.2019, далее 01.03 ежегодно до 2024 года | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.5. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 31.12.2020, далее ежегодно до 2024 года | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.6 | Реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году) | 31.12.2024 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.7. | В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 01.02.2019 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.8. | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | 01.03.2019, далее ежегодно до 2024 года | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.9. | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных ("Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Экология") и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 31.03.2019, далее ежегодно до 2024 года | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.10. | Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости | 01.01.2019 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.11. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 31.12.2024 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.12. | Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" <9> | 31.10.2018 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 1.13. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" <9> | 31.12.2024 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |

### 4.4. Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда"

| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| 1.1. | Уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации) | 31.12.2019 | статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.2. | Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации) | 01.03.2019 | статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3. | Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 - 2021 годах | 01.03.2019 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.4. | Субъектам Российской Федерации установлены целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 - 2024 годах | 01.03.2022 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.5. | Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 01.04.2019 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.6. | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда | 01.07.2019 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.7. | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 31.12.2024 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.8. | Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными | 31.12.2023 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.9. | Приняты необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие новые механизмы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающие соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации | 01.07.2019 | заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, К.Г. Цицин, генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |

## 5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

| N п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) 2019 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Федеральный проект "Ипотека" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Федеральный проект "Жилье" | 26045,8 | 33600,1 | 37400,3 | 41904,9 | 46900,0 | 52600,0 | 58800,0 | 271205,3 |
| 2.1. | Федеральный бюджет, в том числе | 21169,4 | 23460,1 | 26230,3 | 29344,9 | 32830,0 | 36750,0 | 41160,0 | 189775,3 |
| 2.1.1. | на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 20189,4 | 22460,0 | 25230,0 | 28340,0 | 31830,0 | 35750,0 | 40160,0 | 183770,0 |
| 2.1.2 | на реализацию мероприятий по разработке и актуализации технических нормативов | 980,0 | 1000,1 | 1000,3 | 1004,9 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6005,3 |
| 2.1.3. (2.1.1.) | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 20189,4 | 22460,0 | 25230,0 | 28340,0 | 31830,0 | 35750,0 | 40160,0 | 183770,0 |
| 2.1.4. (2.1.2.) | из них субсидий юридическим лицам реализацию мероприятий по разработке и актуализации технических нормативов | 980,0 | 1000,1 | 1000,3 | 1004,9 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6005,3 |
| 2.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4876,4 | 10140,0 | 11170,0 | 12560,0 | 14070,0 | 15850,0 | 17640,0 | 81430,0 |
| 2.2.1. (2.1.1) | на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 4876,4 | 10140,0 | 11170,0 | 12560,0 | 14070,0 | 15850,0 | 17640,0 | 81430,0 |
| 2.3. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | 41104,0 | 49619,4 | 46587,0 | 46587,0 | 48354,3 | 48354,3 | 48354,3 | 287856,3 |
| 3.1. | федеральный бюджет, в том числе | 30504 | 46420 | 43600 | 43600 | 45240 | 45240 | 45240 | 269340 |
| 3.1.1. | на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | 25504 | 41320 | 38500 | 38500 | 40140 | 40140 | 40140 | 238740 |
| 3.1.2. | на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 |
| 3.1.3. | на реализацию мероприятий по управлению и содержанию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 3.1.4. (3.1.1.) | из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации <10> на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской Федерации | 25504 | 41320 | 38500 | 38500 | 40140 | 40140 | 40140 | 238740 |
| 3.1.5. (3.1.2.) | из них иной межбюджетный трансферт субъектам Российской Федерации на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 4900 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 |
| 3.1.6. (3.1.3.) | из них субсидии юридическим лицам на мероприятия по управлению и содержанию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. (3.1.1.) | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 10600,0 | 3199,4 | 2987,0 | 2987,0 | 3114,3 | 3114,3 | 3114,3 | 18516,3 |
| 3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в том числе: | 0 | 40960 | 40983 | 42789 | 130308 <*> | 130389 <*> | 121737 <*> | 507166 <*> |
| 4.1. | федеральный бюджет | 0 | 35400 | 35420 | 35420 | 111060 | 111060 | 103580 | 431940 |
| 4.1.1. | из них имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 35400 | 35420 | 35420 | 111060 | 111060 | 103580 | 431940 |
| 4.2. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 5560 | 5563 | 5563 | 17442 | 17442 | 16270 | 67840 |
| 4.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 1887 | 1887 | 7386 |
| Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе: | 67149,8 | 124179,5 | 124970,3 | 131280,9 | 225562,3 | 231343,3 | 228891,3 | 1066227,6 |
| федеральный бюджет | 51673,4 | 105280,1 | 105250,3 | 108364,9 | 189130,0 | 193050,0 | 189980,0 | 891055,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 15476,4 | 18899,4 | 19720,0 | 21110,0 | 34626,3 | 36406,3 | 37024,3 | 167786,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 1806 | 1806 | 1887 | 1887 | 7386 |

--------------------------------

<*> Объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно.

## 6. Дополнительная информация

Реализация федеральных проектов, включенных в состав национального проекта "Жилье и городская среда", в совокупности с реализацией национальных проектов по другим направлениям, определенных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. N 204, при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%, позволит обеспечить достижение национальной цели развития Российской Федерации "улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно" в 2024 году (приобретут жилье на вторичном рынке или зарегистрируют права собственности на квартиры, приобретенные ранее на этапе строительства, в том числе с ипотекой - 4,07 млн., построят индивидуальные жилые дома - 0,28 млн., получат квартиры по договорам социального найма - 0,07 млн., заключат договора аренды квартир на срок не менее 1 года - 0,03 млн., будут переселены из аварийного жилья - 0,1 млн., улучшат жилищные условия иными методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта основных конструктивных элементов - 0,489 млн.).

На достижение к 2024 году национальной цели "Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно" будут также оказывать положительное влияние реализуемые на федеральном и региональном уровне и финансируемые вне рамок федерального проекта мероприятия по обеспечению граждан жильем, включая мероприятия государственных программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", "Социальная поддержка граждан", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", "Обеспечение обороноспособности страны", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.

### Определение и детализация терминологии национального

проекта "Жилье и городская среда"

В части вопросов, касающихся федеральных проектов "Ипотека" и "Жилье":

"обеспечение доступным жильем" - создание условий для возможности приобретения доступного жилья гражданами Российской Федерации;

"доступное жилье" - это жилье, которое может приобрести семья за свой счет или с помощью ипотеки на средних условиях (средняя ставка по ипотеке по данным Банка России за отчетный период, срок кредита - 15 лет) при условии расходования на оплату ипотечного кредита не более 35% своего дохода и наличия собственных средств для приобретения жилья в размере 30% стоимости квартиры общей площадью в 54 кв. метра;

"средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке" - расчетная средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке, определяется путем последовательной индексации официальных данных Росстата о фактически сложившемся уровне цен в 2017 году на показатель "номинальный индекс цен на жилье", рассчитываемый Росстатом;

Источник данных - Росстат. Методологические рекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья, утвержденные приказом Росстата от 20 января 2009 г. N 7.

"семьи со средним достатком" - семьи, которые имеют возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования;

"улучшение жилищных условий" - комплекс мер, предусматривающий:

- приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или регистрации прав собственности на основании договора участия в долевом строительстве, в том числе с использованием ипотечного кредита;

- строительство индивидуального жилого дома за счет собственных и заемных средств;

- получение жилого помещения по договору социального найма;

- аренда жилья на длительный срок на рыночных условиях;

- переселение из аварийного жилого дома;

- иные меры, в том числе проведение капитального ремонта основных конструктивных элементов жилого дома.

"объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год" - общая площадь введенных жилых домов в эксплуатацию в отчетном периоде застройщиками всех видов (юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица).

Источник данных - Росстат. Отчетность по вводу жилья в многоквартирных домах собирается с застройщиков - юридических лиц по форме отчетности С-1 по факту получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, отчетность по вводу индивидуальных жилых домов, построенных населением - по форме ИЖС, с органов исполнительной власти муниципальных образований, организаций технического учета, Росреестра по факту учета (регистрации) построенного объекта.

"совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг" - повышение ликвидности и инвестиционной привлекательности рынка ипотечных ценных бумаг как надежного источника долгосрочного фондирования выдачи ипотечных кредитов, в том числе обеспечение возможности секьюритизации ипотечных кредитов, выданных под залог прав по договорам долевого участия, и увеличение разрешенной доли инвестиций в такие бумаги НПФ и страховых компаний, включение ипотечных ценных бумаг с поручительством АО "ДОМ.РФ" в ломбардный список Банка России;

"другие формы финансирования жилищного строительства, обеспечивающие защиту прав граждан и снижение рисков для них" - поэтапный переход от прямого привлечения средств граждан для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, к финансированию жилищного строительства с использованием механизмов счетов эскроу, предусматривающих раскрытие для застройщика средств граждан - участников долевого строительства по завершении строительства;

"совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья" - реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, внесение изменений в Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710;

"стандартное жилье" - в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. N 506-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного строительства" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 506-ФЗ) осуществлена замена понятия "жилье экономического класса" на "стандартное жилье".

Согласно статье 15 Закона N 506-ФЗ критерии отнесения жилых помещений к стандартному жилью будут утверждены Минстроем России, а до их утверждения под стандартным жильем понимаются жилые помещения, соответствующие условиям их отнесения к жилью экономического класса.

"снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства" - оптимизация процедур в жилищном строительстве и снижение издержек застройщиков;

"обеспечение эффективного использования земель" - комплекс мер нормативно-правового регулирования, направленных на вовлечение свободных и неэффективно используемых земельных участков, прежде всего, в существующих границах городов, в целях массового жилищного строительства;

"устаревшая технология" - не отвечающая современным требованиям с точки зрения обеспечения безопасности и эффективности зданий, сооружений;

"ограничения на использование устаревших технологий" - осуществляются через совершенствование (актуализация и развитие) нормативной базы "автоматически" при обновлении нормативно-технических документов, через внедрение в нормативно-технические документы параметров передовых технологий проектирования и строительства, заменяющих параметры устаревших технологий;

"передовые технологии проектирования" - это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата (решения практических задач) с применением современных/последних/эффективных методов организации, методологий, методик, инструментов, средств, в том числе программного обеспечения и т.д.;

"модернизация строительной отрасли" - это поэтапный переход от использования устаревших технологий к применению передовых технологий в строительной отрасли.

В части вопросов, касающихся федеральных проектов "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда":

"кардинальное повышение комфортности городской среды" - кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

"повышение индекса качества городской среды на 30 процентов" - индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" с разбивкой по годам;

"сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза" - понятия "благоприятная", "неблагоприятная" среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

"создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды" - основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

"увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов" - под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле "Формирование комфортной городской среды" государственной информационной системы ЖКХ;

"обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - осуществление в отчетном периоде (с 2019 по 2024 годы) расселения непригодного для проживания жилищного фонда в объеме не менее 50% объема жилья, признаваемого в этот же период аварийным, при условии выделения необходимых объемов финансирования из федерального и региональных бюджетов;

"создание механизмов переселения граждан" - принятие изменений в законодательство Российской Федерации (Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации), устанавливающих порядок и условия переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также принятие актов Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок оказания федеральной поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда;

"непригодный для проживания жилищный фонд" - совокупность многоквартирных домов, признанных аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;

"создание механизмов развития комфортной городской среды" - формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта "Жилье и городская среда", паспортом федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

"неблагоприятная среда" - состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

"комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды" - изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта "Жилье и городская среда", характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды.

--------------------------------

<1> При условии выполнения подпункта "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

<2> Значения показателя "Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров" может быть пересмотрен с учетом части 14 статьи 9 законопроекта N 581453-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", предполагающей переход всех действующих проектов строительства на работу по счетам эскроу с 1 июля 2019 г.

<3> Формирование индекса качества городской среды с учетом определения понятий "благоприятная среда" и "неблагоприятная среда" и корректировки методики подсчета индекса качества городской среды.

<4> - результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 - 2022 гг., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. Количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы приведено ниже в таблице.

|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Итого 2019 - 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество, общественных территорий, в том числе набережных, центральных площадей и парков, включенных в действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (нарастающим итогом) <*> | 5 008 | 4 799 | 7 150 | 8 626 | - | - | 25 583 |

--------------------------------

<*> Реализация мероприятий осуществляется, в том числе на территории всех городов Российской Федерации. Справочно: по данным Росстата на 01.01.2018 на территории Российской Федерации 1113 городов. По состоянию на 28.06.2018 года число городов Российской Федерации увеличилось до 1114, так как в соответствии с Областным законом от 18.06.2018 N 46-оз "Об изменении категории населенного пункта Кудрово во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменения в областной закон "Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения" деревня Кудрово была преобразована в город Кудрово.

<5> В том числе реализованы отдельные мероприятия по восстановлению и развитию исторических территорий городов Российской Федерации (в соответствующем году).

<6> В том числе в соответствии с действующими программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Целевые показатели реализации мероприятий, направленных на развитие деревянного домостроения в пилотных субъектах Российской Федерации, определенных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации:

| Наименование субъекта Российской Федерации <*> | Количество введенных в эксплуатацию деревянных домов в пилотных субъектах Российской Федерации, кв. м. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Архангельская область | 110 063 | 116 667 | 123 667 | 131 087 | 138 952 | 147 289 | 156 126 | 165 494 |
| Забайкальский край | 228 253 | 241 948 | 256 465 | 271 853 | 288 164 | 305 454 | 323 781 | 343 208 |
| Иркутская область | 213 901 | 226 735 | 240 339 | 254 759 | 270 045 | 286 247 | 303 422 | 321 627 |
| Республика Коми | 35 448 | 37 575 | 39 830 | 42 220 | 44 753 | 47 438 | 50 284 | 53 301 |
| Кировская область | 62 424 | 66 169 | 70 139 | 74 348 | 78 808 | 83 537 | 88 549 | 93 862 |
| ВСЕГО | 650 088 | 689 094 | 730 439 | 774 266 | 820 721 | 869 965 | 922 163 | 977 492 |

--------------------------------

<*> Перечень пилотных субъектов Российской Федерации определен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

<7> В том числе в соответствии с действующими программами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

<8> Планируется экспертное обсуждение.

<9> В рамках реализации задачи по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений, определенной Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. N 204.

<10> Предоставление средств федерального бюджета, возможно в том числе на конкурсной основе.

# Приложение N 1

к паспорту национального проекта

"Жилье и городская среда"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

## 1. Методика расчета целей, целевых и дополнительных

показателей национального проекта

| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту, % |
| 1.1. | Средние процентные ставки по предоставленным кредитными организациями ипотечным жилищным кредитам с начала года | Средневзвешенная ставка по выданным с начала года ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, в рублях | Банк России | Банк России | Субъекты РФ | Ежемесячно | http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Tb1ID=4-3&pid=ipoteka&sid=ITM_17631 |
| Количество предоставленных ипотечных кредитов, млн. ед. |
| 1.2. | Общее количество выдаваемых ипотечных кредитов в рублях и иностранной валюте в единицах кредитными организациями | Количество предоставленных физическим лицам - резидентам ипотечных жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте | Банк России | Банк России | Субъекты РФ | Ежемесячно | http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4-3&pid=ipoteka&sid=ITM_17631 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Tb1ID=4-4&pid=ipoteka&sid=ITM_32753 |
| Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей |
| 1.3. | Последовательная индексация официальных данных Росстата о фактически сложившемся уровне цен в 2017 году на показатель "номинальный индекс цен на жилье", рассчитываемый Росстатом | Средняя стоимость 1 кв. метра на первичном рынке в 2017 г. (в среднем за год) Номинальный индекс цен на жилье, % с начала года к соответствующему периоду прошлого года | Росстат | Росстат | Субъекты РФ | Ежеквартально | Методологические рекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен на рынке жилья, утвержденные Приказом Росстата N 7 от 20.01.2009 Форма N 1-РЖ "Сведения об уровне цен на рынке жилья" Требуется автоматизация расчета показателя |
| Объем выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке, млн. ед. |
| 1.4. | Общее количество выдаваемых ипотечных кредитов в рублях и иностранной валюте в единицах кредитными организациями | Количество предоставленных физическим лицам - резидентам ипотечных жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте | Банк России | Банк России | Субъекты РФ | Ежемесячно | http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=4-3&pid=ipoteka&sid=ITM_17631 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Tb1ID=4-4&pid=ipoteka&sid=ITM_32753 |
| Количество действующих договоров долевого участия без счетов эскроу, тыс. ед. |
| 1.5.1. | Общее количество зарегистрированных договоров долевого участия без счетов эскроу | Данные ЕГРН | Росреестр | Росреестр | Росреестр | Ежеквартально | - |
| Количество действующих договоров долевого участия по счетам эскроу, тыс. ед. |
| 1.5.2. | Общее количество открытых счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве | Открытие счета эскроу для расчета по договору участия в долевом строительстве | Банк России | Банк России | Кредитные организации | Ежеквартально | - |
| Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров |
| 1.6. | Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах | Ввод общей площади жилых помещений | Росстат | Росстат | Субъекты РФ | Ежемесячно | Приказ Росстата от 12.01.2018 N 5 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" |
| Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров |
| 1.7. | Разность между показателями Росстата "Ввод общей площади жилых помещений" и "Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением" | Ввод общей площади жилых помещений Ввод общей площади жилых помещений, построенных населением | Росстат | Росстат | Субъекты РФ | Ежемесячно | Приказ Росстата от 30.08.2017 N 562 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством" (формы С-1 и ИЖС) |
| Объем строительства многоквартирных жилых домов, профинансированный за счет ипотечного кредитования, в год, млн. кв. метров |
| 1.8. | Сумма площади жилых помещений, в отношении которых зарегистрированы договора долевого участия с ипотекой или первые договора купли-продажи с ипотекой, в многоквартирных жилых домах в отчетном периоде | Данные ЕГРН | Росреестр | Росреестр | Субъекты РФ | Ежемесячно | Требуется автоматизация расчета показателя |
| Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед. |
| 1.9. | Нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве | Нормативно-технические документы | Минстрой России | Минстрой России | Минстрой России | Ежегодно | - |
| Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед. |
| 1.10. | Нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве | Нормативно-технические документы | Минстрой России | Минстрой России | Минстрой России | Ежегодно | - |
| Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней |
| 1.11. | Количество рабочих дней срок предоставления для получения разрешения услуги, рабочих дней на строительство объекта жилищного строительства | Минстрой России | Минстрой России | Субъекты РФ | Ежегодно | - |
| Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни |
| 1.12. | Количество календарных дней проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства | срок предоставления услуги, календарных дней | Минстрой России | Минстрой России | Субъекты РФ | Ежегодно | - |
| Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед. |
| 1.13. | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 403 | Количество процедур | Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" (с изменениями на дату расчета показателя) | Минстрой России | Российская Федерация | Ежемесячно | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 403 |
| Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, не более ед. в том числе предоставляемых в электронном виде, ед. |
| 1.14. | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 403 | Количество процедур | Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства" (с изменениями на дату расчета показателя) | Минстрой России | Российская Федерация | Ежемесячно | Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 403 |
| Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га |
| 1.15. | Площадь земельных участков, предоставленных для целей жилищного строительства или с измененным видом разрешенного использования, допускающего жилищное строительство | Площадь земельных участков | Росреестр | Минстрой России | Субъекты РФ | Ежегодно | Требуется согласованием методики расчета и организация сбора данных и автоматизации расчета |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, единица |
| 1.16. | Среднее значение индекса качества городской среды формируется на основе средних значений индекса по субъектам Российской Федерации, которые в свою очередь формируются из значений индекса по городам, расположенным на территории субъектов Российской Федерации | Значение индекса качества городской среды в отношении города | Росстат, ГИС ЖКХ, открытые источники Yandex, Google, 2GIS, Вконтакте, OpenStreetMap, данные дистанционного зондирования земли Copernicus Open Access Hub, ГЛОНАСС, GPS, Реформа ЖКХ | Минстрой России, АО "ДОМ.РФ", субъекты Российской Федерации, города | Города, субъекты Российской Федерации | ежегодно | - |
| Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, % |
| 1.17. | Процентное соотношение количества городов с благоприятной средой к общему количеству городов в Российской Федерации | Значение индекса качества городской среды в отношении города | Росстат, ГИС ЖКХ, открытые источники Yandex, Google, 2GIS, Вконтакте, OpenStreetMap, данные дистанционного зондирования земли Copernicus Open Access Hub, ГЛОНАСС, GPS, Реформа ЖКХ | Минстрой России, АО "ДОМ.РФ", субъекты Российской Федерации, города | города, субъекты Российской Федерации | ежегодно | В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов |
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. |
| 1.18. | Сумма всех благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации | Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Минстрой России, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, субъекты Российской Федерации | ежеквартально | - |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом |
| 1.19. | Сумма всех реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Субъекты Российской Федерации муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Минстрой России Субъекты Российской Федерации муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | ежегодно | - |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % |
| 1.20. | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 3 | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Минстрой России, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, субъекты Российской Федерации | ежеквартально | - |
| Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, млн. кв. м нарастающим итогом |
| 1.21. | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда на территории Российской Федерации | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда на территории субъекта Российской Федерации | Субъекты Российской Федерации, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Минстрой России, субъекты Российской Федерации, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Субъекты Российской Федерации | ежеквартально | - |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом |
| 1.22. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда на территории Российской Федерации | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда на территории субъекта Российской Федерации | Субъекты Российской Федерации, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Минстрой России, Субъекты Российской Федерации, государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Субъекты Российской Федерации | ежеквартально | - |

## 2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей

национального проекта

| N п/п | Наименование федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (млн. рублей) | Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов): 1. обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов; 2. увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год; 3. кардинально повысить комфортность городской среды, повысить индекс качества городской среды на 30 процентов, сократить в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 4. создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов; 5. обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; | Сводный рейтинг (баллов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Формирование комфортной городской среды | 269340 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0 | 190 |
| 2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 431940 | 0 | 10 | 5 | 0 | 90 | 105 |
| 3. | Жилье | 189775,3 | 20 | 70 | 5 | 0 | 7 | 102 |
| 4. | Ипотека | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ИТОГО обеспеченность целей и целевых показателей национального проекта | 891055,3 | 35 | 85 | 100 | 100 | 97 | 417 |